广德市1:50000地质灾害风险调查项目勘查工程

竞争性磋商公告

项目概况：

《广德市1:50000地质灾害风险调查项目》勘查工程采购项目的潜在供应商应在 安徽省合肥市包河区屯溪路296号地矿大厦A座 获取采购文件，并于2021年10月8日 15点 00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：勘查工程（工程地质钻探、物探、原位测试、山地工程、土工试验）

2.采购方式：竞争性磋商

3.预算金额：49.80万元

4.最高限价：49.80万元

5.采购需求：

5.1工程地质钻探与原位测试

工程地质钻探607m，包括编录、岩芯运输、保管，背包钻、原位测试等。

原位测试：标准贯入试验50次，重型动力触探试验100次。

5.2 物探

高密度电阻率法300点，探测深度<75m，点距1~5m。

5.3 山地工程

浅井-土石井10m，深度0~5m；槽探10m3，深度0-1.5m。

5.4岩土样测试

岩样、土样测试各43组，共86组。测试项目项目详见技术要求。

5.5 项目野外验收时参加勘查人员必须参加。

5.6 工作时间为2021年10月20日至2021年11月30日内。

5.7 本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 综合勘查资质达到甲级；

1.7法律、行政法规规定的其他条件。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 合格磋商供应商其他条件：

2.1独立法人；

2.2需提供的相关材料：

合格供应商于9月24日前提交营业执照或法人证书、介绍信或法人授权委托书、类似业绩一份于安徽省合肥市包河区屯溪路296号地矿大厦A座1003处领取磋商文件（复印件需加盖公章）。

三、本项目不设投标保证金，中标单位付款方式，质量保证金等以合同为主。

四、凡对本次竞争性磋商提出询问的，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：安徽省地质环境监测总站

地    址：安徽省合肥市包河区屯溪路296号地矿大厦A座

联系方式：0551-64639309

2.项目联系方式

招标联系人：李  岩   13855291112

项目联系人：王志强   15155247276

2021年9月17日